Revisão do PDTIC 2015-2020

Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

João Pessoa – 2016
1ª Revisão
Resumo da execução das ações do PDTIC 2015-2020

	Direção	NGTIC	SSI	CDMS	CSUAP	CTST	CAU
Média de execução das demandas previstas para 2015	30%	65%	0%	85%	100%	88,64%	67,22%
Média de execução das demandas previstas para 2016	20%	17,27%	16%	14,06%	31,25%	16,46%	0%
Média de execução de todas as demandas	21,43%	28,5%	16%	37,71%	45%	39,14%	44,81%

Proposta de Revisão do PDTIC – 2015-2016

Direção da SETIC

Item	Necessidade	Descrição	Problema	Solução	Alteração proposta
	N.19	Reestruturação da SETIC	O que fazer para dar andamento ao protocolo de reestruturação?	Se nada puder ser feito este ano, em razão da falta de orçamento, melhor suspender a demanda para o próximo PDTIC. Entretanto, isso impacta no ENTIC, que deu o prazo de até 31/12/2016 para “constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis com a relevância e demanda de TIC”. Atualmente, a estrutura organizacional da TI|C não reflete satisfatoriamente seus processos de trabalho.	Suspensão/Execução
	N.41	Normatização de atividades/plantão fora do expediente	Ação em andamento pelo CNJ.	Sugerir a retirada uma vez que esse tema já está sendo tratado pelo ENTIC/CNJ.	Remoção/Suspensão.
	N.62	Melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI.	Como melhorar o espaço físico e o mobiliário da SETIC?	Utilizar o espaço hoje atribuído à SEGEPE. Realocar a SEGEPE na EJUD após a conclusão da sede dessa unidade. Alterar a data final para 31/12/2016.	Alteração
	N.65	Conformação das atividades (pautas) do comitê de TI às atribuições de seu ato constitutivo	Necessidade de Realização de reuniões periódicas.	Definir calendário de reuniões ordinárias da COINF. / Alteração da data final para 31/12/2016	Alteração

NGTIC
Item	Necessidade	Descrição	Problema	Solução	Alteração proposta
	N.51	Definição, formalização e desenvolvimento de processos para os serviços da TI, estabelecendo os níveis e o alcance deles.	A redação da demanda não está inteligível e não reflete a necessidade de focar o processo de gerenciamento de nível de serviço (ANS). / Ademais, a demanda não terá como ser executada até o fim do PDTI.	Alterar a descrição da demanda para: “Definição, formalização e desenvolvimento de processo de gerenciamento do nível dos serviços da TI.” / Suspender a demanda até o próximo PDTIC.	Alteração/suspensão
	N.52	Formalização e execução do processo de gerenciamento de mudança.	O processo sofreu atrasos em razão de atendimento de demandas internas, com configuração do OTRS e elaboração de processos que tiveram previsão de duração muito otimista.	Alteração da data de início para 06/07/2016 e final para 06/09/2016.	Alteração
	N.53	Formalização e execução do processo de gerenciamento de liberação e implantação.	O processo sofreu atrasos em razão de atendimento de demandas internas, com configuração do OTRS e elaboração de processos que tiveram previsão de duração muito otimista.	Alterar a data inicial para 08/09/2016 e final para 08/12/2016.	Alteração
	N.63	Formalização e execução do processo de gerenciamento de configuração e ativos.	O processo sofreu atrasos em razão de atendimento de demandas internas, com configuração do OTRS e elaboração de processos que tiveram previsão de duração muito otimista.	Mudar a data de início para 06/08/2016 e final para 06/10/2016.	Alteração.

CDMS
Item	Necessidade	Descrição	Problema	Solução	Alteração proposta
	N.22	Sistema de acompanhamento de garantia e equipamentos em manutenção.	Demanda havia sido descartada, mas foi novamente colocada em pauta como necessidade.	Alteração da data de início e fim, para permitir a realização da atividade. / Alteração da data final para 01/12/2016.	Alteração
	N.76	Capacitação do pessoal quanto às práticas de SOA	Inexistência de recurso para realização de cursos com turmas fechadas.	Contratação do serviço oferecido pela plataforma Alura, que oferece diversos cursos a vários servidores por um valor mais baixo.	-
	N.78	Evolução do Gerador de Relatórios	O item perdeu o objeto porque os webservices desenvolvidos pela CDMS já fornecem a funcionalidade.	Retirar o item do PDTI	Remoção
	N.79	Apoio ao projeto de Sistema de gestão por competências.	A demanda fica prejudicada porque o SIGEP (Sistema de Gestão de Pessoal) já contempla a funcionalidade desejada.	Retirar o item do PDTI. Redirecionar os esforços para a necessidade n.6 (SGRH).	Remoção
	N.89	Capacitação do pessoal quanto a análise de requisitos	Inexistência de recurso para realização de cursos com turmas fechadas.	Contratação do serviço oferecido pela plataforma Alura, que oferece diversos cursos a vários servidores por um valor mais baixo.	-
	N.91	Capacitação em boas práticas de desenvolvimento de software	Inexistência de recurso para realização de cursos com turmas fechadas.	Contratação do serviço oferecido pela plataforma Alura, que oferece diversos cursos a vários servidores por um valor mais baixo.	-
	N.203	Implantação do MNI para SUAP	Embora haja determinação do CNJ para implantação do MNI, os esforços para fazê-lo são muito grandes.	Sugerir ao comitê a suspensão da demanda até o próximo PDTIC, substituindo-a pela demanda N. 228, que trata da de Implantação do Escritório Digital.	Substituição
	N.227	Reestruturação do layout da página do TRT 13	A página do TRT 13 apresenta sérios problemas de usabilidade	Priorização da demanda para refazer o layout da página do TRT 13, com prazo de finalização em 10/10/2016 . / Para não sobrecarregar a CDMS e retardar a entrega de outros projetos, recomenda-se, para equilibrar a carga de trabalho, a remoção/supensão do PDTIC da demanda N. 40 (Fornecimento de servicos de TIC para a area fim em dispositivos moveis).	Inclusão/Remoção (Suspensão).

CSUAP
Item	Necessidade	Descrição	Problema	Solução	Alteração proposta
	N.26	Especificação do módulo de Precatórios do Pje	Segundo Dr. Lindinaldo, deve ser repriorizada a demanda devido à incerteza de aceitação por parte da próxima gestão do CSJT.	Repriorização	Suspensão/Remoção
	N.49	Implantação do EJUS2 (TRT 04)	O comitê deve deliberar se vai realmente implantar o sistema, conforme solicitado no protocolo 000-26070/2015. Se houver a implantação, o plenário virtual ficará prejudicado.	Repriorizar.	Suspensão/Remoção
	N.226	SAOPJe – Versão Nacional	Ainda não foi priorizado para ser incluso no PDTI.	Deve ser priorizada pelo comitê para incluir a demanda no PDTI ou não. Já autorizada pelo CSJT. O projeto tem data de conclusão definida para julho e está pronto para ser iniciado.	Inclusão

CTST

Item	Necessidade	Descrição	Problema	Solução	Alteração proposta
	N.10	Renovação blade dell – vence em 2016, o atual foi 4 anos.	A demanda ainda não foi concluída porque a CTST está aguardando a licitação do TRT 4. A data de início e fim da execução está prejudicada.	Alterar a data de conclusão para 31/12/2016.	Alteração
	N.12	Renovação Firewall – vence em dezembro de 2015, atual foi 3 anos.	A demanda ainda não foi concluída porque a CTST está aguardando a licitação do TRT 12. A data de início e fim da execução está prejudicada.	Alterar a data de conclusão para 31/12/2016.	Alteração
	N.18	Substituição de servidores com mais de 3 anos de uso por outros de melhor performance.	Problemas orçamentários e inexistência de descentralização impedem a execução da demanda.	Propor ao Comitê alterar a data de conclusão para 31/12/2016.	Alteração.
	N.207	Aquisição de licenças de Excel para melhorar o procedimento de cálculo do SAPPE	A licitação foi frustrada pela não entrega do fornecedor.	Realizar nova licitação e alterar a data de entrega da demanda para 31/12/2016.	Alteração

CAU

Item	Necessidade	Descrição	Problema	Solução	Alteração proposta
	N.10	Manutenção de Nobreaks para o fórum de João Pessoa.	Não foi realizada a licitação em 2015, sendo adiada para 2016. Entretanto, a demanda não consta do Plano de Contratação atual porque estava prevista no anterior, embora não tenha sido executada por falta de orçamento.	Verificar se a demanda pode ser contemplada dentro do orçamento atual. Se sim, revisão o plano atual. / Alterar a data final para 31/12/2016.	Alteração
	N.59	Licitação para terceirizar o atendimento de 1º nível	Não contemplado no plano de contratações 2016 por falta de orçamento.	Sugerir a suspensão da demanda até o próximo PDTI.	Suspensão
	N.74	Aquisição de material de consumo.	Não foi realizada a licitação em 2015, sendo adiada para 2016. Por outro lado, a demanda está mais afeta ao SMP do que à SETIC.	Sugerir a retirada da demanda do PDTIC e encaminhá-la ao responsável por aquisições (SMP).	Remoção

Outras pendências

Item	Necessidade	Descrição	Problema	Ação a tomar	Responsável
	N.61	Capacitação em processos de aquisição	Os cursos a distância poderão ser feitos durantes o horário de trabalho?	Verificar na segepe essa questão	Samuelson
	N.37	Proxy menos restritivo para a SETIC.	O proxy atual está efetivamente permiyindo o acesso necessário aos servidores da SETIC?	Verificar com os coordenadores setic se o proxy da setic já está adequadamente configurado.	Ronaldo/Samuelson
		Criação de unidade de auditoria de TI na SCI	Atualmente, não há, na SCI, servidores capacitados na área de TIC capazes de conduzir auditorias de governança e gestão de TIC. O	Alocar servidor para a SCI. / s protocolos 7018/2014 e 23195/2014 tratam da criação nesta SCI da Seção de Auditoria em TI.	Caio