# IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto:		Código:
Gerente do Projeto:
Demandante:

# REQUISITANTE DA MUDANÇA
Nome:		Telefone:
Departamento:
E-Mail:

# HISTÓRICO DE REVISÕES
Data	Versão	Descrição	Autor

# SOBRE A MUDANÇA
Data da Requisição:	dd/mm/aaaa

Origem da Mudança:		Escopo		Custo		Prazo
Prioridade:		Alta		Média		Baixa

# ANÁLISE DE IMPACTO
Tipo	Descrição
Escopo:	Objetivamente qual é a alteração no escopo.
Cronograma:	Alteração em dias no prazo.
Custo:	Alteração no valor do projeto.
Recurso:	Quais recursos humanos ou materiais serão alterados/afetados.
Risco:	Quais são os riscos se a alteração não acontecer.

# DESCRIÇÃO DA MUDANÇA
## Justificativa da Mudança
(Descrever de forma clara e objetiva a justificativa/necessidade da mudança.)
## Detalhamento da Mudança
(Descrever a mudança.)
# PARECER TÉCNICO DA SOLUÇÃO DA MUDANÇA
(A equipe do projeto deve avaliar a mudança e descrever em um parecer técnico se a mudança é viável ou não.)

# AUTORIZAÇÃO DA MUDANÇA

Decisão Final:		Aceita		Aceita com ressalvas		Rejeitada

## Justificativa (aceita com ressalvas ou rejeitada)
(Justificar apenas se a mudança for rejeitada, ou se for aceita com ressalvas. Descrever objetivamente.)

# ASSINATURAS
Data	Área	Nome	Assinatura
dd/mm/aaaa	Patrocinador Demandante (se necessário).
dd/mm/aaaa	Patrocinador do Projeto.
dd/mm/aaaa	Equipe do Projeto.
dd/mm/aaaa	(Adicionar quantas linhas forem necessárias para aprovação.)